## Slide 1
硕士课题组会汇报
FusionAgent 当前进展
与后续研究计划
重点：契约化知识图谱、数据产品生成与证据化验收
2026 年 7 月
Notes: [Sources]
- D:/code/FusionAgent/docs/thesis/research_direction_guide_2026-07-09.md

## Slide 2
研究核心：让知识图谱成为数据产品决策空间
研究定位
面向灾害应急数据产品，统一表达任务需求、数据能力、质量要求、降级规则与证据关系，并约束智能规划和执行。
1
如何把应急数据需求形式化为可执行、可验收的知识？
2
知识图谱约束下的规划，能否比固定规则或简单排序更合理？
3
系统能否正确判断完整交付、降级交付和不可满足状态？
研究重点不在提出新的融合算法，也不把通用大模型智能或生产级部署作为当前主张。
FusionAgent 研究进展 | 2026.07.27
2
Notes: [Sources]
- D:/code/FusionAgent/docs/thesis/research_direction_guide_2026-07-09.md#L28-L37
- D:/code/FusionAgent/docs/thesis/research_direction_guide_2026-07-09.md#L629-L640

## Slide 3
当前已完成可运行基线，研究论证仍需补齐
能力知识建模
已完成
算法、数据源、数据类型、参数和工作流已经进入统一知识库。
执行闭环
已完成
检索、规划、校验、执行、质量检查和证据记录已连通。
真实数据验证
已完成基线
C02/C04/C06 使用真实外部矢量数据和真实融合算法跑通。
对照实验
待推进
五类方法的统一运行与系统对比尚未完成
当前关键任务：把“已经能运行”转化为“能够证明知识图谱设计有效”。
FusionAgent 研究进展 | 2026.07.27
3
Notes: [Sources]
- D:/code/FusionAgent/docs/superpowers/specs/2026-06-10-research-contribution-ledger.md
- D:/code/FusionAgent/docs/thesis/manifests/2026-07-20-c02-c04-c06-real-data.json

## Slide 4
现有知识图谱已覆盖主要运行能力
当前冻结知识清单不是概念草图，已经作为程序检索、规划和校验的实际输入。
Chart: 
| 参数规范 | 算法 | 数据源 | 数据类型 | 工作流 | 任务
数量 | 72 | 33 | 32 | 27 | 15 | 11
已经能够支撑
• 查询可用算法和数据源
• 检查算法输入输出是否匹配
• 提供候选工作流程和参数约束
• 屏蔽保留、废弃或不可执行能力
• 为规划和运行生成可追溯路径
FusionAgent 研究进展 | 2026.07.27
4
Notes: [Sources]
- D:/code/FusionAgent/kg/seed_manifest.generated.json
- D:/code/FusionAgent/kg/models.py

## Slide 5
产品契约已补齐，知识层形成四级闭环
灾害场景与资源处境
灾种、响应阶段、区域、时间窗与资源约束
上层语境
产品契约与产品组成
1 个组合契约 + 5 个图层契约，统一质量门与交付
已实体化
数据、算法与任务能力
数据源、数据集、算法、任务与输出要求
能力支撑
验收、修复与运行证据
QoS 策略、修复策略、执行结果、来源与替代链
闭环可审计
当前已形成 6 个 ProductContract 实体：1 个组合契约 + 5 个图层契约。
FusionAgent 研究进展 | 2026.07.27
5
Notes: [Sources]
- D:/code/FusionAgent/docs/thesis/research_direction_guide_2026-07-09.md#L58-L89
- D:/code/FusionAgent/docs/thesis/research_direction_guide_2026-07-09.md#L454-L489
- D:/code/FusionAgent/docs/thesis/product_contract_spec.md

## Slide 6
知识图谱本体层全景
场景处境
产品契约
任务与要求
数据与算法
规划与执行
质量证据
本体实体
场景、产品契约、任务、输出要求、数据集、算法、质量策略、修复策略与执行证据。
跨层关系
契约可沿适用场景、编排器、任务、输出要求、QoS、修复与产品组成关系跨层遍历。
FusionAgent 研究进展 | 2026.07.27
6
Notes: [Sources]
- D:/code/FusionAgent/agent/retriever.py
- D:/code/FusionAgent/agent/planner.py
- D:/code/FusionAgent/agent/validator.py
- D:/code/FusionAgent/services/runtime_contract_service.py

## Slide 7
产品契约已成为可消费的本体实体
节点属性
灾种、响应阶段与图层要求
质量门与满足状态
证据、降级、缺口与交付策略
跨层关系
适用场景与编排器
所需任务与输出要求
QoS、修复与 COMPOSED_OF 组成关系
运行消费
检索上下文直接返回契约
规划结果绑定契约实体
图谱服务支持浏览审计
ProductContract 已成为可检索、可选择、可遍历、可审计的图谱实体。
FusionAgent 研究进展 | 2026.07.27
7
Notes: [Sources]
- D:/code/FusionAgent/docs/thesis/product_contract_spec.md
- D:/code/FusionAgent/docs/thesis/experiment_case_matrix.md
- D:/code/FusionAgent/services/contract_experiment_service.py

## Slide 8
三个真实数据案例验证了契约执行机制
C02
洪水优先级
水体、水系和道路优先；建筑明确延期，并保留缺口证据。
C04
渐进式交付
先生成临时水体产品；参考数据到达后生成最终结果并记录替代关系。
C06
质量失败恢复
双源道路融合未通过质量门；保留失败证据后，单源降级恢复成功。
实验边界：真实数据与真实融合算法；规划决策来自声明式案例配置，尚不是完整契约知识图谱自动推理结果。
FusionAgent 研究进展 | 2026.07.27
8
Notes: [Sources]
- D:/code/FusionAgent/docs/thesis/manifests/2026-07-20-c02-c04-c06-real-data.json
- D:/code/FusionAgent/services/contract_experiment_service.py#L178-L223
- D:/code/freeze-c-evidence/exp-c02-c04-c06-20260725-final-93ebdc5/experiment_result.json

## Slide 9
Freeze C 已达到可正式引用的复现基线
最终证据来自干净、已提交的代码版本，并同时冻结数据、输出和运行环境。
320
回归测试通过
638
输出文件完成哈希验证
9
外部输入完成版本冻结
代码版本：93ebdc5 | 工作树状态：干净 | 结果：全部案例通过
环境：Python 3.12.9 · GDAL 3.9.1 · PROJ 9.5.1 · Windows 11
意义：当前证据可以准确追溯到运行代码，但它仍主要证明系统机制成立，而不是知识图谱优于基线。
FusionAgent 研究进展 | 2026.07.27
9
Notes: [Sources]
- D:/code/freeze-c-evidence/exp-c02-c04-c06-20260725-final-93ebdc5/experiment_evidence_manifest.json
- D:/code/freeze-c-evidence/exp-c02-c04-c06-20260725-final-93ebdc5/experiment_result.json

## Slide 10
产品契约实体已补齐，核心缺口转向规划与验证
1
产品契约本体闭环已完成
6个契约实体及质量门、证据、降级、缺口、交付与组成关系均已入图。
2
复杂处境的决策空间仍偏小
当前候选常被预先排序，智能规划空间接近选择最高分方案。
3
模拟规划路径仍有接口问题
模拟规划读取的候选位置与实际上下文不一致，容易直接回落到确定性方案。
4
增量价值实验尚待完成
已有结果汇总工具，但五类基线尚未完成统一运行和统计比较。
FusionAgent 研究进展 | 2026.07.27
10
Notes: [Sources]
- D:/code/FusionAgent/docs/thesis/product_contract_spec.md#L99-L114
- D:/code/FusionAgent/docs/thesis/research_direction_guide_2026-07-09.md#L43-L89
- D:/code/FusionAgent/llm/providers/mock_provider.py
- D:/code/FusionAgent/scripts/eval_kg_ablation.py

## Slide 11
契约本体闭环已完成，后续聚焦规划与对照实验
阶段 1（已完成）
契约本体闭环
6个契约实体已贯通KG种子、仓库、检索、规划、API和Neo4j。
阶段 2
打通图谱驱动规划
修复模拟规划接口；让计划消费完整契约知识，并保留原始计划、回退与选择证据。
阶段 3
完成基线与消融
比较固定规则、纯知识图谱、大模型、能力图谱和完整契约图谱。
阶段 4
扩展与论文材料
增加复杂案例和多个区域，重复运行并自动生成论文表格与证据索引
近期优先级：先修复规划接口并完成五类基线，再扩展复杂案例和多区域实验。
FusionAgent 研究进展 | 2026.07.27
11
Notes: [Sources]
- D:/code/FusionAgent/docs/thesis/research_direction_guide_2026-07-09.md#L831-L898
- D:/code/FusionAgent/docs/thesis/experiment_case_matrix.md
- D:/code/FusionAgent/docs/superpowers/specs/2026-06-10-research-contribution-ledger.md

## Slide 12
本次希望重点讨论并确认三个问题
01
论文第一创新点是否确定为“契约化灾害应急数据产品知识图谱”？
02
知识图谱是否需要采用正式本体方法，并加入规范或专家验证？
03
五类基线、6–8 个复杂案例和多个区域是否足以支撑硕士论文评价？
产品契约本体层已落地；下一阶段关键是证明它能否改善计划合理性和交付质量。
FusionAgent 研究进展 | 2026.07.27
12
Notes: [Sources]
- D:/code/FusionAgent/docs/thesis/research_direction_guide_2026-07-09.md#L956-L1016
- D:/code/FusionAgent/docs/thesis/research_direction_guide_2026-07-09.md#L1030-L1100